

**IBM Maximo Asset Management**

****

**Proyecto**

**MODIFICACIONES PARA CIERRE MENSUAL**

**MINERA TRITON ARGENTINA S.A.**

# Introducción

En función del análisis de diferencias del cierre contable realizado y las recomendaciones explicitadas en el informe final, se aprobó el presente proyecto a ser implementado por PRIUX, de acuerdo a las especificaciones siguientes.

# Equipo de Trabajo

* Líder de proyecto Esteban Zanardo
* Programación Abel Berenstein
* Reportes Anibal Rosenberg
* Consultoría Manuel Vidal Dominguez

# Lugar de Trabajo

Oficinas de MTA en Puerto Madero – Piso 18

# Presupuesto

El proyecto tiene un presupuesto aprobado de 19 días hombre, esto abarca todos los recursos que se afecten al proyecto.

# Plazo de ejecución

Para poder tener un plazo para la prueba de los cambios y poder subirlos al entorno de producción, las modificaciones deberían estar terminadas para el día 28/05 como fecha límite.

# Plan de Trabajo

Esteban coordinará todos los recursos, será quien defina las modificaciones a desarrollar tanto en programación como en reportes y quien apruebe los resultados de dichas modificaciones / desarrollos.

Seguirá el proceso de análisis para la detección de nuevas fuentes de error que generaron las diferencias en el cierre de Marzo.

Dar apoyo en el cierre de Mayo para la ejecución y control de los nuevos reportes

# Tareas de Programación

1. Modificar el desarrollo Java para cálculo de PPP en Dólares para resolver los siguientes errores (se adjunta doc de detalle)

* Anulación de recepciones
* Devolución de recepciones
* Devolución de consumos

1. Revisar el cálculo para la condición del caso del Inyector – Item 100000015290

Tiene un stock inicial de de 5 unidades a un PPP USD 1.656,39 , se produce un consumo el 6/03 a las 15:34 hs, el campo tasa de cambio aparece con NULL, el consumo sale valorizado en dólares, tomando el PPP en $ y dividiendo por la tasa de cambio

1. Modificación de la rutina de valorización en dólares de los Remitos para que se tome la tasa de cambio del día de recepción.

# Tareas de Reportes

1. Desarrollo de un Reporte de Control, Totales de cantidades, pesos y dólares, de acuerdo a diseño adjunto.
2. Corrección del Reporte de remitos sin facturar para que incluya todos los remitos y contemple el caso de Facturas rectificadas.
3. Modificar el Reporte de Diferencia de Cambio Detallado a tasa de cambio de fecha de recepción. Valorizar la cantidad realmente facturada en ambas monedas.
4. Desarrollo de un Reporte Valorizado en Pesos y Dólares de los movimientos de ajuste de inventarios, de acuerdo a diseño adjunto.

# Tareas de Consultoría

1. Dar apoyo a las pruebas de las modificaciones y desarrollos.
2. Dar apoyo al análisis de diferencias
3. Participar en el control del cierre de Mayo